《软件开发与服务合同》附件

智合医药即时零售

ERP + 中台系统

一期建设功能清单说明

文档编号：ZH-ERP-P1-CL-001

文档版本：v1.0

签署日期：______年______月______日

甲方：________________________

乙方：________________________

一期建设功能清单说明（合同附件）

本文档作为《软件开发与服务合同》附件，描述一期项目的建设范围、功能明细、交付物、实施周期与验收标准。文中所列功能项即合同约定的交付内容，未列入项不在本期范围内。

一、项目概述

项目名称：智合医药即时零售 ERP + 中台系统（一期）

建设目标：将公司现有"采购、补货、上架、库存"四项核心业务从人工 Excel 模式升级为系统驱动模式，覆盖数百家门店、三大 O2O 平台（美团、饿了么、京东到家），实现采购对账自动化、门店补货建议自动生成、三平台商品库存一键同步。

实施周期：合同签署后 10 周内完成上线。

交付方式：系统部署在甲方指定的云服务器（甲方提供云资源），乙方负责开发、部署、培训与上线后 3 个月免费维护。

二、建设范围总览

| 模块编号 | 模块名称 | 功能数量 | 包含 | 不包含（属二期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 采购对账自动化 | 18 项 | 合同、采购、入库、对账、返利、供应商门户 | 自动开票、税务对接 |
| M2 | 门店补货计划自动生成 | 12 项 | 销量分析、补货建议、供应商匹配、转采购单 | 门店收货 APP、报损管理 |
| M3 | 三平台商品与库存同步 | 16 项 | 商品主数据、一键上架、库存中心、防超卖、订单回传 | 营销活动配置、会员体系 |
| M4 | 基础平台 | 10 项 | 组织权限、操作日志、看板报表、消息通知 | 高级 BI 分析 |
| M5 | 实施与服务 | 6 项 | 数据迁移、培训、试运行、保修 | — |
| 合计 |  | 62 项功能 |  |  |

三、详细功能清单

M1 采购对账自动化模块

M1-1 供应商与合同管理

| 编号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| M1-1-1 | 供应商档案管理 | 维护供应商基本信息、联系人、银行账户、营业执照、药品经营许可证、GSP 证书等资质信息，资质到期自动预警。 |
| M1-1-2 | 合同管理 | 录入或上传供应商合同，登记合同有效期、账期天数、结算方式、商品范围与价格条款，合同到期前 30 天自动提醒续签。 |
| M1-1-3 | 合同条款快照 | 每张采购订单生成时自动锁定当时的合同条款，后续合同修改不影响历史订单与历史对账。 |
| M1-1-4 | 返利规则配置 | 支持五种返利规则配置：阶梯返利、任务返利、品类返利、年度返利、一次性返利。规则参数（金额、比例、周期）由业务自助配置。 |

M1-2 采购订单与入库

| 编号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| M1-2-1 | 采购订单创建 | 采购员手工录入或 Excel 批量导入采购订单，选择供应商后系统自动加载有效合同与价格，自动计算应付金额与税额。 |
| M1-2-2 | 采购订单审批 | 支持按金额分级审批：5 万以下采购员自审、5–20 万采购主管审、20 万以上财务总监审，审批节点与限额可配置。 |
| M1-2-3 | 入库登记 | 录入实收数量、批号、生产日期、有效期，系统自动比对采购订单数量，差异项标红并需备注原因。 |
| M1-2-4 | 入库与订单关联 | 一张采购订单可分多次入库，系统自动跟踪剩余未到货数量与超期未到货预警。 |
| M1-2-5 | 发票登记 | 录入或上传供应商开具的发票（PDF/图片），登记票面金额、税率、发票号码，与采购订单关联。 |

M1-3 自动对账

| 编号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| M1-3-1 | 三单自动比对 | 系统自动比对"采购订单（应付）vs 入库单（实收）vs 发票（票面）"，发现差异自动生成差异明细。 |
| M1-3-2 | 对账单自动生成 | 按供应商结算周期自动汇总当期所有已入库订单，生成对账单，无需人工拉数。 |
| M1-3-3 | 差异分级处理 | 差异金额按比例与绝对值双维度分为绿/黄/红三级：绿色自动通过、黄色采购员复核、红色采购主管+财务双人复核。 |
| M1-3-4 | 对账单推送 | 对账单生成后自动通过短信、企业微信、邮件三通道推送给供应商，附在线确认链接。 |

M1-4 供应商门户（轻量版）

| 编号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| M1-4-1 | 供应商在线登录 | 供应商通过手机号 + 短信验证码登录，无需安装 APP，所有操作留痕。 |
| M1-4-2 | 在线查看对账单 | 供应商可查看本期对账单、历史对账记录与每笔订单/入库/发票明细。 |
| M1-4-3 | 在线确认与差异反馈 | 供应商在线点击"确认"或"反馈差异"，差异说明自动回流至采购员处理。 |

M1-5 返利管理

| 编号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| M1-5-1 | 应返自动计算 | 根据已配置的返利规则与采购数据，系统每周期自动计算应返金额，生成应返台账。 |
| M1-5-2 | 实返登记与对比 | 登记供应商实际返利金额，系统自动比对应返与实返差额。 |
| M1-5-3 | 返利预警 | 应返到期 +15 天若实返不足 80% 或差额超过设定金额，自动预警推送采购员、采购主管、财务。 |

M2 门店补货计划自动生成模块

M2-1 数据基础

| 编号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| M2-1-1 | 门店档案管理 | 维护门店基本信息、地址、联系人、所属品牌、对应仓库、补货周期、补货提前期等。 |
| M2-1-2 | 销售数据自动归集 | 自动从三平台拉取每家门店每个 SKU 的销售数据（日粒度），形成销售数据库。 |
| M2-1-3 | 实时库存数据归集 | 自动归集门店当前库存、在途库存、预占库存，作为补货模型输入。 |

M2-2 补货建议引擎

| 编号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| M2-2-1 | 销量预测计算 | 系统每日凌晨基于"近 7 日 + 近 30 日 + 同比上月"加权计算各 SKU 日均销量，权重可配置。 |
| M2-2-2 | 安全库存计算 | 按服务水平（默认 95%）+ 销量波动 + 补货提前期，自动计算各 SKU 安全库存量。 |
| M2-2-3 | 补货建议生成 | 每日自动输出"门店 × SKU"维度的建议补货单，包含建议数量、建议供应商、预计到货时间。 |
| M2-2-4 | 建议单审核 | 运营人员在控制台批量审核建议单，支持调整数量、删除 SKU、合并多门店建议。 |

M2-3 供应商智能匹配

| 编号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| M2-3-1 | 多供应商优先级 | 每个 SKU 可配置 1–N 个备选供应商，按价格、账期、配送时效、库存可用性、优先级综合打分匹配。 |
| M2-3-2 | 自动选择最优供应商 | 系统按打分规则自动为每条建议匹配最优供应商，业务可在审核时手工切换。 |
| M2-3-3 | 备选切换 | 主供应商缺货或不响应时，系统自动建议切换至备选供应商。 |

M2-4 一键转采购

| 编号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| M2-4-1 | 自动拆单 | 审核通过的建议单按"供应商 → 采购单"维度自动拆单，同供应商不同门店建议自动合并下单。 |
| M2-4-2 | 自动套用合同 | 转采购单时自动加载对应供应商的有效合同与价格，无需人工填写。 |

M3 三平台商品与库存同步模块

M3-1 商品主数据中心

| 编号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| M3-1-1 | 商品主数据维护 | 统一维护商品名称、规格、剂型、批准文号、生产厂家、说明书、主图、详情图等信息。 |
| M3-1-2 | 医药字段强校验 | 处方药/OTC、医保编码、用法用量、保质期等医药行业必填字段强校验，防止平台上架被拒。 |
| M3-1-3 | 批量导入 | 支持 Excel 批量导入商品主数据，导入前自动校验必填字段与重复 SKU。 |
| M3-1-4 | 商品分级管理 | 按 SPU（标准产品）与 SKU（最小销售单位）两级管理，同一 SPU 下不同规格自动归类。 |

M3-2 一键上架与同步

| 编号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| M3-2-1 | 一键同步三平台 | 商品维护完成后勾选目标平台（美团/饿了么/京东到家），点击同步按钮 30 秒内推送至各平台。 |
| M3-2-2 | 同步状态实时查看 | 同步状态（成功/进行中/失败）实时显示，失败原因可见，支持一键重试。 |
| M3-2-3 | 平台独立定价 | 同一商品在三平台可设置不同售价（如京东 9.9 元、美团 8.9 元），价格修改不影响库存共享。 |
| M3-2-4 | 平台独立上下架 | 商品在三平台可单独上架、下架、暂停售卖，支持按门店 + 平台维度操作，可批量也可单独。 |
| M3-2-5 | 平台映射管理 | 系统 SKU 与三平台商品 ID 的对应关系自动维护，历史商品可手动绑定。 |

M3-3 统一库存中心

| 编号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| M3-3-1 | 真实库存视图 | 系统维护每家门店每个 SKU 的真实库存（可用、预占、在途），作为唯一可信库存源。 |
| M3-3-2 | 三平台库存实时同步 | 系统库存变化时，实时同步至三平台，同步延迟控制在 30 秒以内。 |
| M3-3-3 | 库存安全冗余 | 推送给平台的库存可按比例预留安全冗余（默认 5%，可配置），降低瞬时超卖风险。 |
| M3-3-4 | 库存流水台账 | 每一笔库存变动（入库、销售、调拨、盘点）形成不可修改的流水记录，可追溯至订单或操作人。 |
| M3-3-5 | 库存盘点 | 支持门店或仓库定期盘点录入，系统自动生成盘盈盘亏报告。 |

M3-4 订单回传与防超卖

| 编号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| M3-4-1 | 平台订单自动回传 | 美团、饿了么、京东到家订单自动回传至系统，无需人工导出。 |
| M3-4-2 | 自动扣减库存 | 订单回传后自动扣减系统库存，同时反向调整其他两平台库存，防止超卖。 |
| M3-4-3 | 防超卖串行扣减 | 同一商品同一门店的扣减操作严格串行处理，避免并发导致的超卖事故。 |
| M3-4-4 | 库存差异定时对账 | 系统每 30 分钟与三平台库存做一次对账，发现差异自动修正并告警。 |

M4 基础平台模块

| 编号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| M4-1 | 组织架构管理 | 支持总部、部门、岗位三级组织架构，员工归属可调整。 |
| M4-2 | 角色权限管理 | 预置管理员、采购员、采购主管、运营、财务、供应商六种基础角色，可自定义角色与功能权限。 |
| M4-3 | 数据权限 | 支持按门店、按品牌、按区域控制数据可见范围。 |
| M4-4 | 操作日志 | 所有关键操作（订单、合同、价格、库存调整）全留痕，可按人、按时间、按对象检索。 |
| M4-5 | 消息通知中心 | 统一管理短信、邮件、企业微信三通道通知模板与发送记录。 |
| M4-6 | 数据看板 | 提供采购看板（应付金额、对账进度、差异预警）、运营看板（同步状态、库存预警、销售趋势）。 |
| M4-7 | 报表导出 | 所有列表数据支持 Excel 一键导出，对账单支持 PDF 导出。 |
| M4-8 | 系统参数配置 | 补货模型权重、安全库存系数、库存冗余比例、审批限额等参数业务自助配置。 |
| M4-9 | 单点登录 | 支持企业微信扫码登录，免去重复输入账号密码。 |
| M4-10 | 数据备份 | 业务数据每日自动备份，可保留 90 天，支持指定时间点恢复。 |

四、交付物清单

4.1 系统交付物

| 序号 | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可运行的系统 | 含上述 62 项功能的完整 ERP + 中台系统，部署在甲方云环境 |
| 2 | 测试 / 预发 / 生产三套环境 | 便于后续迭代与版本验证 |
| 3 | 系统源代码 | 全部源代码移交甲方，签署知识产权转让书面文件 |
| 4 | 第三方平台对接凭证 | 美团、饿了么、京东到家三平台接口对接记录与对接成功证明 |

4.2 文档交付物

| 序号 | 文档 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统需求规格说明书（PRD） | 描述每个功能的业务规则与界面交互 |
| 2 | 系统架构与数据库设计文档 | 用于后期维护与扩展 |
| 3 | 系统接口文档 | 三平台对接接口、对外开放接口说明 |
| 4 | 测试报告 | 含功能测试、压力测试、安全测试报告 |
| 5 | 部署与运维手册 | IT 人员维护参考 |
| 6 | 用户操作手册（按角色 4 本） | 采购、运营、财务、管理员各 1 份 |
| 7 | 数据迁移记录 | 含数据清洗规则、对照表、迁移结果核对表 |

五、实施周期与里程碑

| 阶段 | 周次 | 主要工作 | 阶段验收标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、需求确认 | 第 1 周 | 业务调研、PRD 评审 | 甲乙双方签字确认 PRD |
| 二、设计阶段 | 第 2 周 | 数据库与界面原型设计 | 甲方确认原型 |
| 三、开发阶段 | 第 3–8 周 | 分模块开发、双周演示 | 每两周一次进度演示 |
| 四、集成测试 | 第 8–9 周 | 全链路联调、压力测试 | 测试报告通过 |
| 五、用户测试（UAT） | 第 9 周 | Key User 验证 | UAT 用例通过率 ≥ 95% |
| 六、数据迁移 | 第 9 周 | 历史数据导入 | 数据核对一致率 ≥ 99% |
| 七、灰度上线 | 第 10 周 | 10 → 50 → 全量 | 全量上线无 P0/P1 缺陷 |
| 八、保修期 | 上线后 3 个月 | 缺陷修复、应急响应 | 期满签署最终验收书 |

六、验收标准

6.1 功能验收

本清单中所列 62 项功能逐条演示通过；

UAT 用例通过率 ≥ 95%，未通过用例须在双方约定期限内修复并复测通过。

6.2 文档验收

第四章所列文档全部按时交付且经甲方阅读确认完整可用。

6.3最终验收

上线后 6个月免费保修期内未出现 P0/P1 级重大缺陷且功能与性能指标持续达标，甲乙双方签署《最终验收书》，项目结案。

七、双方职责

7.1 甲方（智合）职责

指定专职项目经理与各模块业务负责人，按时参与需求评审、UAT、培训；

提供云服务器资源（阿里云或同等级公有云）与必要的网络、域名、证书；

提供美团、饿了么、京东到家三平台开放平台的对接账号与药品类目资质；

提供现有飞书表格、Excel 历史数据的导出权限；

负责系统上线后的日常运维与业务运营。

7.2 乙方职责

按本清单约定完成全部 62 项功能的开发、测试、部署、培训、上线；

按节点交付全部文档与源代码；

提供6个月免费保修与 7 × 12 技术支持；

配合甲方完成第三方平台对接的技术联调；

对项目过程中接触到的甲方数据严格保密，签署保密协议。

甲方（盖章）：________________________      日期：______________

乙方（盖章）：________________________      日期：______________